附件1-2

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况

本项目拟实施通过开展2023年畜禽粪污资源化利用项目建设，加快推动畜禽粪污处理设施装备向高标准发展，改造升级畜禽粪污处理设施装备，推动规模养殖场粪污处理设施提档升级，持续提升丰润区畜禽养殖废弃物资源化利用水平，降低化肥使用量、提升有机作物种植面积、增加农业废弃物附加值、降低氨气、二氧化碳等温室气体排放，解决沼液沼渣还田问题。

项目建成后，项目实施单位养殖场粪污处理设施全部达到二级或一级水平，全部建立资源化利用计划和台账，畜禽粪污综合利用率达到90%。

主要建设内容为：支持3个规模养殖场改造升级畜禽粪污处理设施装备，推动规模养殖场粪污处理设施提档升级，粪污处理设施设备的配建和改造提升；支持一个粪污集中处理中心组织粪污收集、运输、还田设备购置以及还田管道、田间贮存建设，氨气减排涉及的密闭、覆膜、有害气体处理等环保设施设备，解决粪污资源化利用最后一公里的问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目实施单位全部建立资源化利用计划和台账，畜禽粪污综合利用率达到90%；

（二）实施养殖密集区粪污资源化利用的畜禽粪污处理中心或第三方社会化组织建立较完善的收储运体系，统筹处理利用养殖密集区养殖场（户）粪污；

（三）实施提档升级行动的畜禽规模养殖场粪污处理设施达到二级及以上水平，配备固氮减碳设施设备，明确减排措施。

三、综合评价情况及评价结论

按照产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标，绩效评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

- 根据《唐山市农业农村局关于转发<河北省2023年中央和省级财政提前下达农业转移支付项目实施方案>的通知》（唐农办字〔2023〕3号），附件2-55《2023年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》下达我区项目资金。

- 项目过程情况

- 认真执行政策补贴申报审核和资金拨付程序，提高工作能效，避免敷衍应付、疏于担责等不良问题的发生。

- 项目产出情况

资金主要用于二个方面，一是支持养殖密集区畜禽粪污资源化利用，二是支持规模养殖场粪污设施提档升级。确定1个养殖密集区实施粪污资源化利用，补助资金300万元；3家畜禽规模养殖场实施设施设备提档升级，每家养殖场最高补助资金不超过60万元，共计117万元。

- 项目效益情况

辐射带动周边55个养殖场（户）以上，存栏40000猪当量以上。建设沼液储存池2座共8200m³，用以沼液非施用季节存储；为养殖场户建设、完善粪污暂存池20个，公司收储运车辆及时清运，加强粪污资源化利用，促进养殖散户粪污应收尽收；购建太阳能供热设备设施1套，用于厌氧发酵过程提速；配备固液分离机5台用以分离沼液沼渣；建设田间沼液储池20个，总容积不少于1800立方米；沼液混合喷灌设备6套，用于连片地块的沼液混合喷灌；建设输送沼液设备及管网3000米。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题