附件1-2

2022年丰润区丰润镇片高标准农田建设项目

项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况

高标准农田建设项目，是提高农业综合生产能力、保障国家粮食安全的物质基础，是打造粮食核心产区、发展现代农业、建设社会主义新农村的现实要求，是公共财政支持“三农”工作的重要战略举措，是进一步提升农业水平和创新开发体制机制的客观需要，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

丰润区委、区政府坚持以农业增效、农村发展、农民增收为目标，切实加强高标准农田建设，突出建设标准，规范项目管理。从丰润区实际情况出发，在认真分析当前农业面临的形势和任务的基础上，加大扶持力度，强力推动农业结构调整工作。高标准农田建设项目建设高产、高效、稳产农田，提高粮食综合生产能力，促进农业增效、农民增收，为农村发展奠定了坚实基础。

实施集中连片的高标准农田建设项目，通过对项目区内水、电、路进行综合治理、配套建设，推广应用田间节水新技术，加大科技推广力度，最有效的挖掘和发挥农业资源的增产潜力和经济效益，不断缓解人口增长与耕地之间的突出矛盾，全面提高项目区农业可持续发展能力，将项目区建成高产、高效、稳产高标准农田示范区，为新农村建设和节水型社会建设探索出一条新的途径。

项目主要建设内容包括：

配套安装井首及流量计59台套，配套安装普通智能控制柜 59台套，配套安装智能管理机5套，配套安装175QJ40-60 潜水泵22台套(含机泵更换19套），每套新增水泵配套钢制泵管长度42m，泵管长度共计924m（3m/节）。配套安装175QJ40-72潜水泵24台套（含机泵拆旧23台套），每套新增水泵配套钢制泵管长度54m，泵管长度共计1296m（3m/节）。埋设地下给水管道47.106km，出水口及保护装置1574套；其中压力为0.6Mpa 壁厚为5.3mm管道为22.711km，出水口及保护装置760套；压力为0.4Mpa壁厚为3.4mm管道为24.395km,出水口及保护装置 814套；规划过路套管160 米，井口上抬，采用2根0.8米长φ400水泥管将原水泥管接高1.6米，水泥管28.8米合计36根。

项目区共设计硬化18条水泥机耕路，总长7382m，其中1条4m宽水泥机耕路（18cmC30商混，20cm碎石基层，路床下挖38cm）总长377 m，13条3米水泥机耕路（18cmC30商混，20cm碎石基层，路床下挖38cm）总长5389，硬化4条2.5 米宽水泥机耕路 18cmC30商混，20cm碎石基层，路床下挖38cm），总长1616m。

架设高压线（JKLGYJ-10kVA-120/20）140m ，直埋低压电缆（YJLV22-3*50+1*25+1*16）17.143km，水泵配电电缆（YJY-4*6mm²）1416m。架设变压器14台其中S11-50KVA 变压器5台，架设S11-80KVA变压器4台，S11-100KVA 变压器4台，S11-150KVA 变压器1台。

资金投入情况：本项目计划投资925万元，全部为财政投资。其中中央财政资金731万元，省级配套资金194万元。

（二）项目绩效目标。

项目建成后，建设高标准农田0.7万亩；新增节水灌溉面积0.7万亩，农业种植结构得到进一步优化调整，粮食生产能力得到明显提升，田间道路通达率达到90%以上，群众满意度达到95%以上。

- 绩效评价工作开展情况

丰润区把绩效管理列入项目管理的重要位置，建立了绩效管理机制，把农田建设项目竞争立项、项目建设、项目管护各项内容列入项目管理的考核指标，为保证项目建设绩效目标的落实，我们严格执行工程招投标制、项目监理制、财政资金报账制和项目公示制等各项规章制度，确保工程建设计划完成的严肃性和工程建设质量。

（一）前期准备

成立由精通业务的同志为成员的绩效评价工作小组。评价小组查阅学习了国家、河北省、唐山市及区相关部门下达的关于项目建设、绩效评价等相关文件，就绩效评价的评价对象、实施背景、实施过程、目标要求等主要问题进行了充分的沟通和交流，充分理解了本次绩效评价的任务和目的以及绩效评价的方式方法及相关要求。

根据有关规定和要求，研究制定了评价实施方案，通过运用科学、规范的绩效评价方法，对项目竣工绩效进行评价，进一步提高农业专项资金使用效益，同时也为农业综合开发部门的决策及合理配置资源提供科学依据，全面提升项目管理水平。

（二）组织实施

评价小组按照评价设计方案，收集、整理、审核相关数据资料，并在充足证据的基础上，运用科学合理的分析方法和评分标准对各项评价指标进行综合评价，形成评价结论。

（1）查看有关内业资料，了解项目整体情况；

查阅两个项目的实施方案、项目批复、统计报表、项目工程监理、施工日志等有关资料；上级监督检查资料、各类检查结论和其他相关资料和数据。

（2）检查了项目、资金管理制度建设及执行情况；

（3）逐项工程实地查看了项目整体运行情况，主要检查了工程设施等的完好度和利用率；认真核查了工程设备的完成数量、完好度、利用状况、管护状况等，并统计其绩效信息；

（4）根据各项绩效评价指标的完成情况得出该评价对象的整体绩效水平。

（5）撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

丰润区2022年高标准农田建设项目，项目立项符合相关政策和发展规划，立项规范，绩效目标明确、合理，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。有专门机构和人员负责项目实施，项目和资金管理制度健全，执行有效。项目建设完成了各项任务指标。工程建设质量达到了项目实施方案设计要求。工程运行状况良好，利用率高，工程效益显著。项目实施后明显改善了农业基础设施和生态环境，提高了土地利用率和产出率。节约了水资源和劳动力成本，防止了水土流失，增强了抵御自然灾害能力和可持续发展能力，同时也为农业种植结构调整和集约化生产打下了坚实的基础，为当地经济发展和农民增收提供了有力保障。达到了预期的经济、社会、生态效益。综合绩效水平突出，示范引领带动作用显著，项目区农民满意度高。

（二）项目过程情况。

为搞好项目管理工作，丰润区在项目建设过程中，严格执行工程招投标制、项目监理制、财政资金报账制和项目公示制等各项规章制度，确保了各项工作有序进行。

一是严格执行项目监理制，确保工程质量。为提高工程实施监管质量，项目开工后，每个项目区监理人员进入施工现场，每天巡视、检查、观测核实等手段，验查施工质量，发现问题及时处理，保证了工程质量。二是严格执行项目公示制，提高项目透明度。项目立项之前向农民群众公布投资规模、资金来源和建设任务，建成之后公示资金使用、工程任务和经济效益、社会效益等情况，接受农民群众和社会舆论的监督。三是严格实行项目招采制度，规范采购行为。为保证项目建设高标准、高质量，我们在项目实施过程中，实行项目建设招采制度，全面落实工程招投标，实行公开合理有序的竞争，降低了项目建设成本，提高了工程建设质量。四是严格实行项目资金验收报账制。项目验收采取“第三方加专家”的方法，对项目进行验收。严格按照农业资金县级报账制的规定审核报账手续，确保项目资金专款专用，防止资金挪用、虚报等现象的发生，做到专人管理、专账核算、专款专用，使资金发挥最大效益。采取预留工程质量保证金的办法。我区采取了预留工程承包合同金额3%的质量保证金，一年后待工程质量无问题的情况下再行拨付的做法。此做法有效的保证了工程质量，使农民真正得到了放心工程。

（三）项目产出情况。

项目实施后，生产条件得到明显改善，项目区耕地种植结构得到进一步优化调整，粮食产量大大增加。

（四）项目效益情况。

1、经济效益

项目区主要种植玉米、小麦、花生，本项目土地治理规划农田面积为7014亩，项目实施前项目区内为一年一熟或两年三熟制，其中小麦3312亩，玉米4068.5亩，花生1959.5亩。项目实施后，由于生产条件的改善，农产品产量将大大增加，项目实施后总产值达到1256.91万元。通过项目实施，年新增利润138.29万元。

项目区实施后节水、节电、节地和省工效益可达84.12万元。

项目区实施后能源动力费、维修费、管理费和折旧费为83.94万元。

项目经济效益为年新增利润+节约效益-年均运行费用=138.29+84.12-83.94=138.47万元。项目区总人口为12197人，人均增收可达113.52元。

2、生态效益

项目建成后，改善灌溉与排涝面积7014亩。田间小气候将得到明显改善，农作物得到有效防护。通过综合治理，项目区达到田成方、林成网、渠相通、路相连、土地平坦的高标准良田，项目区生态面貌得到较大的改善，生态效益显著。

3、社会效益

项目的实施，使项目区农业生产基础条件得到极大改善，对有限的土地和水资源实现了充分、合理利用，同时为丰润农业现代化生产起到示范带动作用，为合理规划布局、优化农业种植结构，发展高产、高效、稳产高标准农田示范区创造了条件，对农业增效、农民增收、农村发展起到积极的推动作用，还可解决部分农村剩余劳动力的就业，有效地改善和提高项目区农民的生活水平。

五、项目运行管护

工程管护是工程赖以长久发挥效益的关键，是工程质量管理的延续和拓展。为保证工程完好和永续利用，我们有针对性地制定了高标准农田建设项目运行维护计划，明确了管护内容、管护标准、管护期限、管护奖惩、管护资金来源等具体内容，镇、村两级建立了由农业、林业、水利人员组成的专业运营管护队伍，制定了切实可行的管护方法，把工程管护贯穿于项目建设运营的全过程。同时,我们建立了明晰的工程产权归属制度，把树木、机井、地下管道等工程的所有权交给了群众，并与项目区镇乡签订了权属和管护协议，充分调动了群众建设管护的积极性，使群众干着高兴，用着放心，管着积极，确保工程长久发挥效益。

六、项目制度建设及执行情况

为搞好项目管理工作，丰润区在项目建设过程中，严格执行工程招投标制、项目监理制、财政资金报账制和项目公示制等各项规章制度，并上墙公示，确保了各项工作有序进行。

一是严格执行项目监理制，确保工程质量。为提高工程实施监管质量，项目开工后，每个项目区监理人员进入施工现场，每天巡视、检查、观测核实等手段，验查施工质量，发现问题及时处理，保证了工程质量。二是严格执行项目公示制，提高项目透明度。项目立项之前向农民群众公布投资规模、资金来源和建设任务，建成之后公示资金使用、工程任务和经济效益、社会效益等情况，接受农民群众和社会舆论的监督。三是严格实行项目招采制度，规范采购行为。为保证项目建设高标准、高质量，我们在项目实施过程中，实行项目建设招采制度，全面落实工程招投标，实行公开合理有序的竞争，降低了项目建设成本，提高了工程建设质量。四是严格实行项目资金县级报账制。严格按照农业资金县级报账制的规定审核报账手续，确保项目资金专款专用，防止资金挪用、虚报等现象的发生，做到专人管理、专账核算、专款专用，使资金发挥最大效益。

七、主要做法

（一）加强组织领导

为切实把项目建设好，充分发挥项目效益，区镇两级共同制定了“以农业增效、农民增收为目标，全力打造农田建设项目精品工程”的项目建设指导思想。首先区、镇、村三级分别建立项目建设领导小组，负责本级的组织协调工作；二是项目区镇乡分别成立了项目建设办公室，由农业、林业、水利科技人员组成，负责项目工程的具体规划、设计和落实。三是加强宣传，提高项目区群众的思想认识。立项前，以村为单位先后召开了全体党员和全体村民代表大会，深入宣传农田建设项目的重大意义，反复讨论，使广大项目区干部群众一致认识到，高标准农田建设项目是加强农业基础设施建设和为民办实事的一个千载难逢的机遇，是关系着子孙后代的长远大计。在项目规划和实施过程中，我们组织项目镇、村主要领导和技术人员到以前年度和先进地区的项目区参观学习，保证了项目工程建设的高起点、高标准，高质量。

（二）科学进行项目设计

规划设计是高标准农田建设工作的基础，按照“田地平整肥沃，水利设施配套，田间道路畅通，林网建设适宜，科技先进适用，优质高产高效”的高标准农田规划要求，我们在规划过程中，因地制宜，科学规划，实行沟、渠、田、林、路综合治理，井电机全面配套，综合工程、科技、生态等措施，实现“旱涝保收、高产稳产、节水高效、耕作先进、科技覆盖”的建设目标。

(三)严格执行项目建设标准，加强监督管理

为了确保把高标准农田建设项目建成效益工程、富民工程和精品工程，真正做到建一处工程，树一座丰碑，富一方群众，我们始终视质量如生命，坚持做到“四统一”：一是统一规划。工程开工前，我们组织工程技术人员进行实地勘测、规划、放线，并制定了切实可行的施工方案；二是统一技术标准。一方面举办工程施工技术培训班，为项目镇、村培训两名以上技术骨干；同时将工程施工技术操作规程印发到村组，并办好样板，典型示范。三是统一质量监督。充分发挥监理人员作用，负责施工进度和质量，全程跟踪项目实施、反馈项目区群众的建议和要求，发现问题，及时向主管部门报告，及时整改，有效地提高了工程建设质量。在执行技术标准与质量监督上，区农业农村局工程技术人员与施工监理一起，长期驻守施工工地，严格按照工程设计、施工程序，认真搞好质量监督管理。在施工管理工作中，要求各施工队伍坚决克服在工程质量上的麻痹大意和侥幸心理，严格杜绝偷工减料和特殊化行为。四是统一检查验收。施工中，工程技术人员分工协作，对分部工程和单元工程采取“集体验收，共同认可”方能生效的方式，对不合格的工程坚决推翻重来，确保工程质量不仅要过得去，更要过得硬。为了鼓励先进，鞭策后进，我们不失时机的在进度快、质量好、标准高的工地召开施工现场会议，组织群众和施工队伍参观学习，通过严格的监督管理，确保了项目工程质量。

(四)加强资金管理，确保资金使用安全

⑴为了保证项目资金支出手续的完备以及会计核算的正确性，我们深入学习新的项目资金支出管理办法和会计核算方法，对项目乡镇进行培训。

⑵采取预留工程质量保证金的办法。我区采取了预留工程承包合同金额3%的质量保证金，一年后待工程质量无问题的情况下再行拨付的做法。此做法有效的保证了工程质量，使农民真正得到了放心工程。

⑶严格按照农田建设项目资金县级报账制的规定审核报账手续，确保项目资金专款专用，防止资金挪用、虚报等现象的发生，使资金发挥最大效益。

八、搞好种植结构优化调整，确保开发项目高效益

高标准农田工程建设是手段，提高项目区农业生产效益才是目的。我区在工程建设的基础上，立足本地实际，狠抓农业种植结构调整，在品种结构上坚持调新、调优、调特，大力发展优势特色农产品生产，发展优质高效农业。通过聘请农业专家对新品种新技术进行了专题培训，进行技术推广。并且通过在项目区示范带动，进行推广。通过科技推广提高项目区农业生产的科技含量、进一步优化项目区农业种植结构、发展高产、优质、高效作物，增加农民收入，以实现农业开发效益的最大化。

九、存在问题及建议

唐山市丰润区虽然按项目设计要求较好的完成了各项建设任务，但是与高标准农田建设形势需要和任务要求相比，还有很大差距，仍然存在着需要解决和加强的问题。

一是对高标准农田建设的作用和地位宣传力度需要加大。

二是农民在农业种植结构调整方面所掌握的先进科学技术还比较缺乏，需要加大科技培训和推广力度。

三是农民对农田建设项目工程的管护意识需要进一步提高。

四是项目管理上如何进一步适应市场经济体制需要还研究得不够，有待提高。特别是对管护费的使用管理，需要进一步予以明确，否则，有钱没处花、有劲没处使，影响管护工作的有效开展。

今后工作中，我区要进一步加大高标准农田建设项目宣传力度，使广大干部群众充分认识到农田建设项目的重要意义，同时要通过高标准农田建设，加大农业科学技术推广力度，大力培训农业科技人才，使其存在的潜力尽可能全部发挥出来，建立和完善相关制度，为农业增效、农民增收做出更大贡献。