2023年唐山市丰润区乡村振兴基础设施省市区三级片区村庄改造提升项目支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。本项目位于丰润区，根据对项目的实施范围、影响深度、影响强度等特性的分析和拟建城市基础设施项目对经济、交通、生产及居民生活的影响程度，确定项目的主要实施区域为唐山市丰润区。本项目建设规模及内容：村内饮水工程、农村改厕工程、坑塘水系治理工程、美丽庭院改建工程、村内主导产业打造工程、视频系统工程、特色民居改建工程、村内“三线”入地工程等。

（二）项目绩效目标。

1、产出指标。按照本项目乡村振兴基础设施改造提升项目建议书标准，重点实施主要涉及火石营镇、左家坞镇、姜家营镇、 刘家营乡、沙流河镇共计 5个乡镇38个村的基础设施改造提升建设项目。各项目按照合同约定有序进行。

2、效益指标。改造提升村庄基础设施，美化村庄环境。

3、满意度指标。群众满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高财政资金使用效益和财务管理水平，对2023年度涉及的唐山市丰润区乡村振兴基础设施设施省市区三级片区村庄改造提升项目专项债券资金5000万元进行支出绩效评价。通过绩效评价，查看绩效目标完成情况，查找存在问题，制定下一步具体整改措施。

（二）绩效评价原则、评价方法及标准。

1、绩效评价原则。全面收集、分析绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成自评最终得分。

2、评价方法及标准。本次评估采用绩效分析法，对各项目预期产出指标给予综合评价。

（三）绩效评价工作过程。对照绩效目标，查看各项目在2023年度完成情况及资金使用情况并给予综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

至2023年底，目前项目勘察设计施工招投标已结束，我局结合项目管理方、施工单位对施工区域进行勘察测量，核对工程概算及工程量,完善设计，对视频监控系统项目进行了部分施工。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初绩效目标在工程数量、质量，资金安排等方面的制定，基本符合当前实际情况。

- 项目过程情况

各项目按照省市要求制定实施方案，并按照项目管理要求完成各项入统入库系统等审批手续，待审批完成后督促设计施工方完善设计，压紧概算，加快施工，使工程建设有序进行。

- 项目效益情况

该项目为民生工程，在社会效益、生态效益和可持续影响等方面都会产生积极效应。通过该项目的实施，在美化村容村貌的同时，农民群众生活幸福指数明显增强。

五、存在问题及下步打算

项目涉及镇村数量多，工程量大，施工当中存在的各类问题较多，资金落实较慢，结合项目管理方、施工单位对施工区域进行勘察测量，核对工程概算及工程量,完善设计，尽快落实项目资金到位，因冬季无法施工，导致部分项目停工，影响整体进度。待气候适宜加快项目实施。