2023年河北省美丽乡村精品村示范奖补项目

支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况。为深入推进美丽乡村建设，接续打造一批建设水平高、示范功能强的美丽乡村精品村，2023年省下达我区省级美丽乡村精品村示范奖补资金540万元。该项目共涉及丰登坞镇、新军屯镇、小张各庄镇、李钊庄镇、欢喜庄乡、姜家营镇等6个乡镇12个村。各项目村对照河北省美丽乡村精品村建设标准，着力完善农村基础设施建设，重点实施道路硬化、村庄绿化、街道亮化、小广场建设等，打造美丽乡村建设示范精品。

（二）项目绩效目标。

1、产出指标。按照省级美丽乡村精品村建设标准，重点实施6个乡镇12个村省级美丽乡村精品村建设项目。各项目按照合同约定时间完成。

2、效益指标。美化村庄环境。

3、满意度指标。群众满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步提高财政资金使用效益和财务管理水平，对2023年度涉及的省级美丽乡村精品村示范奖补资金540万元进行支出绩效评价。通过绩效评价，查看绩效目标完成情况，查找存在问题，制定下一步具体整改措施。

（二）绩效评价原则、评价方法及标准。

1、绩效评价原则。全面收集、分析绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成自评最终得分。

2、评价方法及标准。本次评估采用绩效分析法，对各项目预期产出指标给予综合评价。

（三）绩效评价工作过程。对照绩效目标，查看各项目在2023年度完成情况及资金使用情况并给予综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

至2023年底，1个项目已完工，其他11个项目正在办理各项审批手续，省级资金未拨付使用。综合评价得分75分，等级为“中 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初绩效目标在工程数量、质量，资金安排等方面的制定，基本符合当前实际情况。

- 项目过程情况

各项目按照省市要求制定实施方案，并按照项目管理要求完成各项审批手续，待审批完成后组织招投标进行工程实施建设。

- 项目效益情况

该项目为民生工程，在社会效益、生态效益和可持续影响等方面都会产生积极效应。通过该项目的实施，在美化村容村貌的同时，农民群众生活幸福指数明显增强。

五、存在问题及下步打算

因冬季无法施工，导致部分项目停工，影响整体进度。待气候适宜加快项目实施。