常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目

支出绩效自评工作报告

一、基本情况

（一）项目概况

2018年唐山市财政局下发的《关于下达2018年省级美丽乡村建设专项资金的通知》（唐财农【2018】86号）文件中，拨付到我区的60万美丽乡村建设专项资金，用于支持门赵庄镇文化广场工程建设。该工程于2020年4月份全部完工，6月份验收合格。2021年2月2日经区政府投资审计中心结算审查核定工程结算造价为490519.1元。按合同约定，工程验收合格后支付至合同结算造价的97%，即475803.53元；剩余3%，即14715.57元作为工程质保金，在2022年6月份质保期满，验收合格后拨付。

- 项目绩效目标

1、产出指标：工程为建设662平米文化广场一处，项目包含：健身器材6套、标志性大门一处，休闲凉亭一座，绿化植树530平米。

2、效益指标：美化村庄环境，丰富群众业余生活。

3、满意度指标：群众满意度≥95%。

4、预算执行率：预算执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步提高财政资金使用效益和财务管理水平，对2022年度涉及的常庄镇门赵庄村美丽乡村建设文化广场项目工程质保金1.48万元进行支出绩效评价。通过绩效评价，查看绩效目标完成情况，查找存在问题，制定下一步具体整改措施。

（二）绩效评价原则

全面收集、分析绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度，与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成自评最终得分。

- 绩效评价工作过程

依据年初确定的绩效目标任务，对各项目的完成情况和资金使用情况逐项审查，按照绩效评价标准对标打分，得出评价结果，形成评价报告。2022年6月份工程质保期满后，常庄镇联合项目村两委人员对该项目进行了验收，验收结论为合格。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分100分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初绩效目标在工程数量、质量，资金安排、管理方法等方面的制定，基本符合当前实际情况。

- 项目过程情况

在质保期满后，对该项目进行验收，验收结论为合格。

- 项目效益情况

该项目为民生工程，在社会效益、生态效益和可持续影响等方面都产生了积极效应。通过该项目的实施，在美化村容村貌的同时，农民群众生活幸福指数明显增强。